RECETTE FONCTIONNELLE DuShopPing — Marketplace ASSIRAL

Guide d’exécution destiné au collègue chargé de valider les parcours Acheteur, Vendeur et Administrateur.

| Version | Date | Statut |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 31 août 2026 | Prêt pour exécution |

Comptes de test : fournis séparément par le responsable de recette.

Document interne • Ne pas utiliser de véritables pièces d’identité ou preuves de paiement en environnement de test.

# 1. Contrôle du document

| Champ | Valeur |
| --- | --- |
| Nom | Recette fonctionnelle DuShopPing |
| Responsable | ____________________________ |
| Testeur | ____________________________ |
| Environnement | [ ] Local [ ] Préproduction [ ] Autre : __________ |
| URL | ____________________________ |
| Période d’exécution | Du ____ / ____ / ______ au ____ / ____ / ______ |
| Décision finale | [ ] GO [ ] GO sous réserve [ ] NO GO |

## Mode d’emploi

Exécuter les scénarios dans l’ordre proposé. Pour chaque scénario, cocher le résultat, joindre une preuve lorsque demandée et créer une anomalie en cas d’écart. Ne jamais corriger directement la base pendant l’exécution : toute intervention manuelle invalide le scénario concerné.

RÈGLE DE DÉCISION Un scénario critique échoué entraîne un NO GO jusqu’à correction et nouvelle exécution. Un scénario majeur échoué exige une décision explicite du responsable produit.

## Légende

| Priorité | Définition | Traitement |
| --- | --- | --- |
| Critique | Sécurité, paiement, confidentialité, accès ou perte de données | Bloquant |
| Majeure | Parcours principal dégradé ou résultat métier incorrect | Correction avant mise en production |
| Mineure | Défaut visuel ou ergonomique sans perte fonctionnelle | Peut être planifié |

# 2. Objectif et principe de validation

Cette recette vérifie que l’application DuShopPing fonctionne exclusivement avec les données réelles d’ASSIRAL DB, applique les règles de rôle, protège les données privées et assure la continuité des parcours de la création de compte jusqu’à la modération, au Boost et à l’audit.

HYPOTHÈSE DE RECETTE Si les parcours sont exécutés avec les comptes fournis et sans modification manuelle de la base, alors chaque rôle doit voir uniquement ses fonctions autorisées, chaque action doit produire l’état métier attendu et les événements sensibles doivent être notifiés et audités.

## Critères de succès

[ ] 100 % des scénarios critiques réussis.

[ ] Aucune donnée d’un autre vendeur accessible.

[ ] Aucune donnée fictive ou simulation visible.

[ ] Les notifications et l’audit correspondent aux actions réellement exécutées.

[ ] Les parcours essentiels fonctionnent sur ordinateur et mobile.

# 3. Cartographie visuelle du parcours

| 1 INSCRIPTION Acheteur ou vendeur | 2 VÉRIFICATION Pièces privées | 3 PUBLICATION Article + images | 4 MONÉTISATION Paiement + Boost | 5 CONTRÔLE Notifications + audit |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Le testeur suit ce flux de bout en bout, puis exécute les contrôles négatifs et les vérifications par rôle.

# 4. Prérequis et matrice des comptes

[ ] Toutes les migrations communiquées ont été exécutées avec succès.

[ ] Les variables Supabase, Cloudinary et WhatsApp administrateur sont configurées.

[ ] Les comptes Acheteur, Vendeur A, Vendeur B, SuperAdmin, Modérateur et Commercial sont disponibles.

[ ] Des fichiers de test non sensibles sont préparés : CNI factice recto/verso, images produit/publicité et preuve de paiement.

[ ] Le navigateur autorise les nouveaux onglets WhatsApp et l’accès aux fichiers téléchargés.

| Profil | Identifiant fourni | Mot de passe fourni | État initial |
| --- | --- | --- | --- |
| Acheteur | ________________ | ________________ | Actif |
| Vendeur A | ________________ | ________________ | Boutique en attente |
| Vendeur B | ________________ | ________________ | Boutique approuvée |
| SuperAdmin | ________________ | ________________ | Actif |
| Modérateur | ________________ | ________________ | Actif |
| Commercial | ________________ | ________________ | Actif |

CONFIDENTIALITÉ Les identifiants sont fournis séparément. Ne pas les recopier dans ce document une fois la recette terminée.

# 5. Synthèse des scénarios

| ID | Scénario | Priorité | Rôle | Résultat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTH-01 | Authentification et séparation des rôles | Critique | Tous | [ ] OK [ ] KO [ ] N/A |
| SELL-01 | Profil vendeur et boutique | Majeure | Vendeur A | [ ] OK [ ] KO [ ] N/A |
| KYC-01 | Soumission des pièces d’identité | Critique | Vendeur A | [ ] OK [ ] KO [ ] N/A |
| KYC-02 | Rejet motivé puis approbation | Critique | Modérateur + Vendeur A | [ ] OK [ ] KO [ ] N/A |
| PROD-01 | Publication d’un article | Critique | Vendeur A | [ ] OK [ ] KO [ ] N/A |
| PROD-02 | Validation des erreurs de publication | Majeure | Vendeur A | [ ] OK [ ] KO [ ] N/A |
| PROD-03 | Modification, vente et suppression | Majeure | Vendeur A | [ ] OK [ ] KO [ ] N/A |
| MOD-01 | Blocage et réactivation d’un article | Critique | Modérateur | [ ] OK [ ] KO [ ] N/A |
| SHOP-01 | Visibilité de la boutique publique | Critique | Modérateur + visiteur | [ ] OK [ ] KO [ ] N/A |
| BUY-01 | Favoris persistants | Majeure | Acheteur | [ ] OK [ ] KO [ ] N/A |
| CONTACT-01 | Contact WhatsApp et statistiques | Majeure | Acheteur + Vendeur A | [ ] OK [ ] KO [ ] N/A |
| BOOST-01 | Demande de paiement Boost | Critique | Vendeur A | [ ] OK [ ] KO [ ] N/A |
| BOOST-02 | Rejet puis validation d’un paiement | Critique | Commercial + Vendeur A | [ ] OK [ ] KO [ ] N/A |
| ADS-01 | Création d’une campagne publicitaire | Majeure | Commercial | [ ] OK [ ] KO [ ] N/A |
| RBAC-01 | Permissions des rôles administratifs | Critique | SuperAdmin, Modérateur, Commercial | [ ] OK [ ] KO [ ] N/A |
| ADMIN-01 | Gestion de l’équipe administrateur | Critique | SuperAdmin | [ ] OK [ ] KO [ ] N/A |
| NOTIF-01 | Centre de notifications | Majeure | Plusieurs rôles | [ ] OK [ ] KO [ ] N/A |
| AUDIT-01 | Journal d’activité exploitable | Critique | SuperAdmin | [ ] OK [ ] KO [ ] N/A |
| SEC-01 | Isolation des données entre vendeurs | Critique | Vendeur A + Vendeur B | [ ] OK [ ] KO [ ] N/A |
| RECOVERY-01 | Réinitialisation du mot de passe | Critique | Acheteur | [ ] OK [ ] KO [ ] N/A |
| RESP-01 | Responsive et compatibilité | Majeure | Tous | [ ] OK [ ] KO [ ] N/A |
| NEWS-01 | Inscription newsletter | Mineure | Visiteur | [ ] OK [ ] KO [ ] N/A |

# 6. Fiches d’exécution détaillées

Une fiche doit être complétée pour chaque scénario. Joindre les captures, références d’anomalie et données de test non sensibles nécessaires à la reproduction.

## AUTH-01 — Authentification et séparation des rôles

| Priorité | Rôle | Prérequis |
| --- | --- | --- |
| Critique | Tous | Connexion avec chacun des six comptes. |

### Procédure

| # | Action du testeur | Résultat attendu associé | Constat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Se connecter avec chaque compte fourni. | Chaque compte retrouve son rôle réel. | [ ] OK [ ] KO |
| 2 | Vérifier le libellé du profil et la page d’arrivée. | Acheteur : aucun accès vendeur/admin. | [ ] OK [ ] KO |
| 3 | Saisir directement /dashboard puis /admin avec les rôles non autorisés. | Vendeur : accès /dashboard uniquement. | [ ] OK [ ] KO |
| 4 | Se déconnecter entre chaque essai. | Administrateurs : menus filtrés selon le rôle. | [ ] OK [ ] KO |

### Contrôles complémentaires

[ ] Les URL interdites affichent Permission insuffisante ou Accès refusé.

| Résultat | [ ] Réussi [ ] Échoué [ ] Bloqué [ ] N/A | Anomalie | ________________ |
| --- | --- | --- | --- |
| Preuve | Capture / URL / référence : ________________________ | Testeur/date | ________________ |

## SELL-01 — Profil vendeur et boutique

| Priorité | Rôle | Prérequis |
| --- | --- | --- |
| Majeure | Vendeur A | Compte vendeur actif. |

### Procédure

| # | Action du testeur | Résultat attendu associé | Constat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ouvrir /dashboard/store. | Toutes les données persistent. | [ ] OK [ ] KO |
| 2 | Modifier nom, localisation et description. | Le logo apparaît dans l’espace vendeur et le header. | [ ] OK [ ] KO |
| 3 | Téléverser un logo puis enregistrer. | Le vendeur ne peut pas modifier son statut de modération. | [ ] OK [ ] KO |
| 4 | Actualiser et se reconnecter. | Résultat attendu global ci-dessous | [ ] OK [ ] KO |

| Résultat | [ ] Réussi [ ] Échoué [ ] Bloqué [ ] N/A | Anomalie | ________________ |
| --- | --- | --- | --- |
| Preuve | Capture / URL / référence : ________________________ | Testeur/date | ________________ |

## KYC-01 — Soumission des pièces d’identité

| Priorité | Rôle | Prérequis |
| --- | --- | --- |
| Critique | Vendeur A | Fichiers factices JPG/PDF, moins de 5 Mo. |

### Procédure

| # | Action du testeur | Résultat attendu associé | Constat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ouvrir /dashboard/profile et choisir CNI. | Le verso CNI est obligatoire. | [ ] OK [ ] KO |
| 2 | Tenter une soumission sans verso. | Formats et taille sont contrôlés. | [ ] OK [ ] KO |
| 3 | Ajouter recto et verso puis transmettre. | Le dossier passe EnAttente. | [ ] OK [ ] KO |
| 4 | Vérifier le statut après actualisation. | La boutique reste masquée pendant l’examen. | [ ] OK [ ] KO |

### Contrôles complémentaires

[ ] Les fichiers ne sont pas publics.

| Résultat | [ ] Réussi [ ] Échoué [ ] Bloqué [ ] N/A | Anomalie | ________________ |
| --- | --- | --- | --- |
| Preuve | Capture / URL / référence : ________________________ | Testeur/date | ________________ |

## KYC-02 — Rejet motivé puis approbation

| Priorité | Rôle | Prérequis |
| --- | --- | --- |
| Critique | Modérateur + Vendeur A | Dossier KYC en attente. |

### Procédure

| # | Action du testeur | Résultat attendu associé | Constat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ouvrir /admin/verifications. | Le rejet sans motif est impossible. | [ ] OK [ ] KO |
| 2 | Ouvrir les liens privés recto/verso. | Les liens de document sont temporaires. | [ ] OK [ ] KO |
| 3 | Tenter un rejet sans motif, puis rejeter avec motif. | Le vendeur reçoit la décision. | [ ] OK [ ] KO |
| 4 | Vérifier la notification et le motif côté vendeur. | Après approbation : vendeur vérifié, boutique approuvée et visible. | [ ] OK [ ] KO |
| 5 | Soumettre de nouvelles pièces et approuver. | Résultat attendu global ci-dessous | [ ] OK [ ] KO |

| Résultat | [ ] Réussi [ ] Échoué [ ] Bloqué [ ] N/A | Anomalie | ________________ |
| --- | --- | --- | --- |
| Preuve | Capture / URL / référence : ________________________ | Testeur/date | ________________ |

## PROD-01 — Publication d’un article

| Priorité | Rôle | Prérequis |
| --- | --- | --- |
| Critique | Vendeur A | Boutique approuvée, quota disponible. |

### Procédure

| # | Action du testeur | Résultat attendu associé | Constat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ouvrir /dashboard/publish. | Redirection vers Mes articles. | [ ] OK [ ] KO |
| 2 | Saisir titre, catégorie, prix, description et contacts. | Le quota augmente d’une unité. | [ ] OK [ ] KO |
| 3 | Téléverser plusieurs images puis publier. | L’article apparaît sans donnée fictive. | [ ] OK [ ] KO |
| 4 | Contrôler /dashboard/products, le quota et la fiche publique. | Toutes les images sont navigables. | [ ] OK [ ] KO |

### Contrôles complémentaires

[ ] La fiche utilise la vraie boutique et les vrais contacts.

| Résultat | [ ] Réussi [ ] Échoué [ ] Bloqué [ ] N/A | Anomalie | ________________ |
| --- | --- | --- | --- |
| Preuve | Capture / URL / référence : ________________________ | Testeur/date | ________________ |

## PROD-02 — Validation des erreurs de publication

| Priorité | Rôle | Prérequis |
| --- | --- | --- |
| Majeure | Vendeur A | Formulaire de publication ouvert. |

### Procédure

| # | Action du testeur | Résultat attendu associé | Constat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tester titre vide, prix négatif et description vide. | Chaque donnée invalide est refusée avec un message clair. | [ ] OK [ ] KO |
| 2 | Tester un fichier trop lourd ou invalide. | Aucun article partiel n’est créé. | [ ] OK [ ] KO |
| 3 | Atteindre la limite du quota puis tenter un article supplémentaire. | Le dépassement de quota est bloqué côté interface et base. | [ ] OK [ ] KO |

| Résultat | [ ] Réussi [ ] Échoué [ ] Bloqué [ ] N/A | Anomalie | ________________ |
| --- | --- | --- | --- |
| Preuve | Capture / URL / référence : ________________________ | Testeur/date | ________________ |

## PROD-03 — Modification, vente et suppression

| Priorité | Rôle | Prérequis |
| --- | --- | --- |
| Majeure | Vendeur A | Au moins deux articles publiés. |

### Procédure

| # | Action du testeur | Résultat attendu associé | Constat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Modifier titre, prix, statut, contacts et images. | Les modifications persistent. | [ ] OK [ ] KO |
| 2 | Marquer un article Vendu. | Un article Vendu disparaît du catalogue. | [ ] OK [ ] KO |
| 3 | Supprimer un autre article. | Un article supprimé est introuvable. | [ ] OK [ ] KO |
| 4 | Tenter d’ouvrir les anciennes URL publiques. | Aucun produit d’un autre vendeur ne peut être modifié. | [ ] OK [ ] KO |

| Résultat | [ ] Réussi [ ] Échoué [ ] Bloqué [ ] N/A | Anomalie | ________________ |
| --- | --- | --- | --- |
| Preuve | Capture / URL / référence : ________________________ | Testeur/date | ________________ |

## MOD-01 — Blocage et réactivation d’un article

| Priorité | Rôle | Prérequis |
| --- | --- | --- |
| Critique | Modérateur | Article actif d’une boutique approuvée. |

### Procédure

| # | Action du testeur | Résultat attendu associé | Constat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ouvrir /admin/products et consulter les détails. | L’article bloqué disparaît publiquement. | [ ] OK [ ] KO |
| 2 | Bloquer l’article. | Le vendeur ne peut plus le modifier ou le supprimer. | [ ] OK [ ] KO |
| 3 | Contrôler la fiche publique et le compte vendeur. | Une notification est reçue. | [ ] OK [ ] KO |
| 4 | Réactiver l’article. | La réactivation restaure la visibilité si la boutique reste approuvée. | [ ] OK [ ] KO |

| Résultat | [ ] Réussi [ ] Échoué [ ] Bloqué [ ] N/A | Anomalie | ________________ |
| --- | --- | --- | --- |
| Preuve | Capture / URL / référence : ________________________ | Testeur/date | ________________ |

## SHOP-01 — Visibilité de la boutique publique

| Priorité | Rôle | Prérequis |
| --- | --- | --- |
| Critique | Modérateur + visiteur | Boutique approuvée avec produits actifs. |

### Procédure

| # | Action du testeur | Résultat attendu associé | Constat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ouvrir /seller/{boutiqueId} en navigation privée. | Seules les informations réelles sont affichées. | [ ] OK [ ] KO |
| 2 | Comparer les informations à l’espace vendeur. | Boutique et produits deviennent invisibles après rejet. | [ ] OK [ ] KO |
| 3 | Rejeter la boutique puis actualiser la page et ses produits. | Aucune note, photo ou description fictive n’apparaît. | [ ] OK [ ] KO |

| Résultat | [ ] Réussi [ ] Échoué [ ] Bloqué [ ] N/A | Anomalie | ________________ |
| --- | --- | --- | --- |
| Preuve | Capture / URL / référence : ________________________ | Testeur/date | ________________ |

## BUY-01 — Favoris persistants

| Priorité | Rôle | Prérequis |
| --- | --- | --- |
| Majeure | Acheteur | Produits actifs disponibles. |

### Procédure

| # | Action du testeur | Résultat attendu associé | Constat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ajouter deux articles aux favoris. | Le compteur et la liste sont corrects. | [ ] OK [ ] KO |
| 2 | Ouvrir le panneau Favoris. | Les favoris persistent entre sessions. | [ ] OK [ ] KO |
| 3 | Actualiser puis se reconnecter. | Un utilisateur ne voit pas ceux d’un autre compte. | [ ] OK [ ] KO |
| 4 | Retirer un article. | Résultat attendu global ci-dessous | [ ] OK [ ] KO |

| Résultat | [ ] Réussi [ ] Échoué [ ] Bloqué [ ] N/A | Anomalie | ________________ |
| --- | --- | --- | --- |
| Preuve | Capture / URL / référence : ________________________ | Testeur/date | ________________ |

## CONTACT-01 — Contact WhatsApp et statistiques

| Priorité | Rôle | Prérequis |
| --- | --- | --- |
| Majeure | Acheteur + Vendeur A | Produit avec numéro WhatsApp. |

### Procédure

| # | Action du testeur | Résultat attendu associé | Constat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cliquer Appeler le vendeur et Contacter le vendeur. | Le vrai numéro et le vrai titre sont utilisés. | [ ] OK [ ] KO |
| 2 | Vérifier le nouvel onglet et le message prérempli. | Aucun faux chat interne n’apparaît. | [ ] OK [ ] KO |
| 3 | Répéter plusieurs fois puis ouvrir /dashboard/stats. | Les interactions sont dédupliquées selon la règle prévue. | [ ] OK [ ] KO |

### Contrôles complémentaires

[ ] Le vendeur ne gonfle pas ses propres statistiques.

| Résultat | [ ] Réussi [ ] Échoué [ ] Bloqué [ ] N/A | Anomalie | ________________ |
| --- | --- | --- | --- |
| Preuve | Capture / URL / référence : ________________________ | Testeur/date | ________________ |

## BOOST-01 — Demande de paiement Boost

| Priorité | Rôle | Prérequis |
| --- | --- | --- |
| Critique | Vendeur A | Article actif et plan Boost disponible. |

### Procédure

| # | Action du testeur | Résultat attendu associé | Constat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ouvrir /dashboard/boost et sélectionner article + plan. | La demande passe EnAttente. | [ ] OK [ ] KO |
| 2 | Contrôler #150*47# et le marchand 1044288. | Le téléphone est clairement facultatif. | [ ] OK [ ] KO |
| 3 | Soumettre référence, opérateur et téléphone facultatif. | Le Commercial reçoit une notification. | [ ] OK [ ] KO |
| 4 | Consulter l’historique. | La demande est liée au bon article et plan. | [ ] OK [ ] KO |

| Résultat | [ ] Réussi [ ] Échoué [ ] Bloqué [ ] N/A | Anomalie | ________________ |
| --- | --- | --- | --- |
| Preuve | Capture / URL / référence : ________________________ | Testeur/date | ________________ |

## BOOST-02 — Rejet puis validation d’un paiement

| Priorité | Rôle | Prérequis |
| --- | --- | --- |
| Critique | Commercial + Vendeur A | Deux demandes en attente. |

### Procédure

| # | Action du testeur | Résultat attendu associé | Constat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rejeter la première dans /admin/payments. | Rejet : paiement Echoue, aucune campagne. | [ ] OK [ ] KO |
| 2 | Valider la seconde. | Validation : paiement Reussi et campagne EnCours. | [ ] OK [ ] KO |
| 3 | Contrôler notifications, historique, campagne et catalogue. | Le produit devient sponsorisé. | [ ] OK [ ] KO |

### Contrôles complémentaires

[ ] Le quota devient illimité pendant la campagne.

| Résultat | [ ] Réussi [ ] Échoué [ ] Bloqué [ ] N/A | Anomalie | ________________ |
| --- | --- | --- | --- |
| Preuve | Capture / URL / référence : ________________________ | Testeur/date | ________________ |

## ADS-01 — Création d’une campagne publicitaire

| Priorité | Rôle | Prérequis |
| --- | --- | --- |
| Majeure | Commercial | Image JPG/PNG/WEBP/GIF de moins de 5 Mo. |

### Procédure

| # | Action du testeur | Résultat attendu associé | Constat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ouvrir /admin/ads puis Nouvelle campagne. | Le champ image est un fichier, jamais une URL. | [ ] OK [ ] KO |
| 2 | Choisir un fichier image et vérifier l’aperçu. | L’aperçu et le téléversement fonctionnent. | [ ] OK [ ] KO |
| 3 | Saisir entreprise, emplacement, lien et dates. | L’image existante est conservée en modification. | [ ] OK [ ] KO |
| 4 | Enregistrer, modifier sans changer l’image, puis remplacer l’image. | La campagne respecte emplacement, dates et statut. | [ ] OK [ ] KO |

### Contrôles complémentaires

[ ] Aucune publicité fictive n’apparaît si la base est vide.

| Résultat | [ ] Réussi [ ] Échoué [ ] Bloqué [ ] N/A | Anomalie | ________________ |
| --- | --- | --- | --- |
| Preuve | Capture / URL / référence : ________________________ | Testeur/date | ________________ |

## RBAC-01 — Permissions des rôles administratifs

| Priorité | Rôle | Prérequis |
| --- | --- | --- |
| Critique | SuperAdmin, Modérateur, Commercial | Les trois comptes sont disponibles. |

### Procédure

| # | Action du testeur | Résultat attendu associé | Constat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tester menus et URL directes pour chaque rôle. | Modérateur : catalogue, vendeurs, vérifications uniquement. | [ ] OK [ ] KO |
| 2 | Modérateur : tenter paiement/publicité. | Commercial : Boost, paiements, publicités uniquement. | [ ] OK [ ] KO |
| 3 | Commercial : tenter produit/vendeur. | SuperAdmin : accès complet. | [ ] OK [ ] KO |
| 4 | SuperAdmin : tester quotas, équipe et audit. | Le serveur refuse aussi les opérations interdites. | [ ] OK [ ] KO |

| Résultat | [ ] Réussi [ ] Échoué [ ] Bloqué [ ] N/A | Anomalie | ________________ |
| --- | --- | --- | --- |
| Preuve | Capture / URL / référence : ________________________ | Testeur/date | ________________ |

## ADMIN-01 — Gestion de l’équipe administrateur

| Priorité | Rôle | Prérequis |
| --- | --- | --- |
| Critique | SuperAdmin | Un utilisateur de test existe. |

### Procédure

| # | Action du testeur | Résultat attendu associé | Constat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Attribuer Moderateur, reconnecter et contrôler. | Les menus suivent le rôle après reconnexion. | [ ] OK [ ] KO |
| 2 | Changer en Commercial puis reconnecter. | Le retrait d’accès est effectif. | [ ] OK [ ] KO |
| 3 | Retirer l’accès. | Le dernier SuperAdmin est protégé. | [ ] OK [ ] KO |
| 4 | Tenter de rétrograder ou supprimer le dernier SuperAdmin. | Chaque changement est audité. | [ ] OK [ ] KO |

| Résultat | [ ] Réussi [ ] Échoué [ ] Bloqué [ ] N/A | Anomalie | ________________ |
| --- | --- | --- | --- |
| Preuve | Capture / URL / référence : ________________________ | Testeur/date | ________________ |

## NOTIF-01 — Centre de notifications

| Priorité | Rôle | Prérequis |
| --- | --- | --- |
| Majeure | Plusieurs rôles | Actions KYC, modération et paiement disponibles. |

### Procédure

| # | Action du testeur | Résultat attendu associé | Constat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Déclencher une soumission KYC, un blocage et un paiement. | Chaque notification arrive au bon rôle. | [ ] OK [ ] KO |
| 2 | Contrôler compteur, contenu et destinataire. | Le lien ouvre la bonne page. | [ ] OK [ ] KO |
| 3 | Ouvrir une notification puis Tout marquer comme lu. | L’état lu persiste après actualisation. | [ ] OK [ ] KO |

| Résultat | [ ] Réussi [ ] Échoué [ ] Bloqué [ ] N/A | Anomalie | ________________ |
| --- | --- | --- | --- |
| Preuve | Capture / URL / référence : ________________________ | Testeur/date | ________________ |

## AUDIT-01 — Journal d’activité exploitable

| Priorité | Rôle | Prérequis |
| --- | --- | --- |
| Critique | SuperAdmin | Plusieurs actions administratives nouvelles. |

### Procédure

| # | Action du testeur | Résultat attendu associé | Constat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ouvrir /admin/audit. | Les actions sont décrites en français. | [ ] OK [ ] KO |
| 2 | Filtrer par ressource. | La ressource, boutique ou vendeur est identifiable. | [ ] OK [ ] KO |
| 3 | Contrôler auteur, rôle, résumé, motif et date. | Le rôle de l’auteur est archivé. | [ ] OK [ ] KO |
| 4 | Déplier les valeurs avant/après. | Les mises à jour techniques inutiles ne créent pas de bruit. | [ ] OK [ ] KO |

| Résultat | [ ] Réussi [ ] Échoué [ ] Bloqué [ ] N/A | Anomalie | ________________ |
| --- | --- | --- | --- |
| Preuve | Capture / URL / référence : ________________________ | Testeur/date | ________________ |

## SEC-01 — Isolation des données entre vendeurs

| Priorité | Rôle | Prérequis |
| --- | --- | --- |
| Critique | Vendeur A + Vendeur B | Deux boutiques distinctes. |

### Procédure

| # | Action du testeur | Résultat attendu associé | Constat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Avec Vendeur A, tenter d’accéder aux produits, paiements, statistiques et pièces du Vendeur B. | Toutes les lectures et modifications privées sont refusées. | [ ] OK [ ] KO |
| 2 | Modifier manuellement les identifiants dans les requêtes/URL. | Les documents KYC restent privés. | [ ] OK [ ] KO |
| 3 | Répéter déconnecté. | Les RPC administratives refusent les utilisateurs non autorisés. | [ ] OK [ ] KO |

| Résultat | [ ] Réussi [ ] Échoué [ ] Bloqué [ ] N/A | Anomalie | ________________ |
| --- | --- | --- | --- |
| Preuve | Capture / URL / référence : ________________________ | Testeur/date | ________________ |

## RECOVERY-01 — Réinitialisation du mot de passe

| Priorité | Rôle | Prérequis |
| --- | --- | --- |
| Critique | Acheteur | Accès à la boîte e-mail de test. |

### Procédure

| # | Action du testeur | Résultat attendu associé | Constat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Demander le lien via /forgot-password. | Le message ne révèle pas l’existence de l’adresse. | [ ] OK [ ] KO |
| 2 | Ouvrir /reset-password et tester un mot de passe court. | Le mot de passe court est refusé. | [ ] OK [ ] KO |
| 3 | Définir un mot de passe valide. | L’ancien mot de passe échoue et le nouveau fonctionne. | [ ] OK [ ] KO |
| 4 | Tester ancien puis nouveau mot de passe. | Résultat attendu global ci-dessous | [ ] OK [ ] KO |

| Résultat | [ ] Réussi [ ] Échoué [ ] Bloqué [ ] N/A | Anomalie | ________________ |
| --- | --- | --- | --- |
| Preuve | Capture / URL / référence : ________________________ | Testeur/date | ________________ |

## RESP-01 — Responsive et compatibilité

| Priorité | Rôle | Prérequis |
| --- | --- | --- |
| Majeure | Tous | Chrome, Edge/Firefox et smartphone disponibles. |

### Procédure

| # | Action du testeur | Résultat attendu associé | Constat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tester 320, 375, 768, 1024 et 1440 px. | Aucun chevauchement ou contenu coupé. | [ ] OK [ ] KO |
| 2 | Contrôler header, galerie, formulaires, tableaux, menus et fichiers. | Les tableaux restent consultables. | [ ] OK [ ] KO |
| 3 | Exécuter publication et modération sur mobile. | Les actions principales restent accessibles au clavier et au tactile. | [ ] OK [ ] KO |

| Résultat | [ ] Réussi [ ] Échoué [ ] Bloqué [ ] N/A | Anomalie | ________________ |
| --- | --- | --- | --- |
| Preuve | Capture / URL / référence : ________________________ | Testeur/date | ________________ |

## NEWS-01 — Inscription newsletter

| Priorité | Rôle | Prérequis |
| --- | --- | --- |
| Mineure | Visiteur | Adresse e-mail de test. |

### Procédure

| # | Action du testeur | Résultat attendu associé | Constat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Soumettre une adresse valide. | L’adresse est enregistrée en minuscules. | [ ] OK [ ] KO |
| 2 | Soumettre la même adresse une seconde fois. | Aucun doublon n’est créé. | [ ] OK [ ] KO |
| 3 | Tester une adresse invalide. | L’adresse invalide est refusée. | [ ] OK [ ] KO |

### Contrôles complémentaires

[ ] La liste n’est pas publiquement lisible.

| Résultat | [ ] Réussi [ ] Échoué [ ] Bloqué [ ] N/A | Anomalie | ________________ |
| --- | --- | --- | --- |
| Preuve | Capture / URL / référence : ________________________ | Testeur/date | ________________ |

# 7. Registre des anomalies

Créer une ligne par anomalie. La sévérité doit être évaluée selon l’impact utilisateur et non selon la difficulté technique de correction.

| ID | Date | Scénario | Résumé | Sévérité | Statut | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANO-001 | ____ / ____ / ______ | ________ | ________________________ | [ ] C [ ] M [ ] m | [ ] Ouv. [ ] Corr. [ ] Retest | ________ |
| ANO-002 | ____ / ____ / ______ | ________ | ________________________ | [ ] C [ ] M [ ] m | [ ] Ouv. [ ] Corr. [ ] Retest | ________ |
| ANO-003 | ____ / ____ / ______ | ________ | ________________________ | [ ] C [ ] M [ ] m | [ ] Ouv. [ ] Corr. [ ] Retest | ________ |
| ANO-004 | ____ / ____ / ______ | ________ | ________________________ | [ ] C [ ] M [ ] m | [ ] Ouv. [ ] Corr. [ ] Retest | ________ |
| ANO-005 | ____ / ____ / ______ | ________ | ________________________ | [ ] C [ ] M [ ] m | [ ] Ouv. [ ] Corr. [ ] Retest | ________ |
| ANO-006 | ____ / ____ / ______ | ________ | ________________________ | [ ] C [ ] M [ ] m | [ ] Ouv. [ ] Corr. [ ] Retest | ________ |
| ANO-007 | ____ / ____ / ______ | ________ | ________________________ | [ ] C [ ] M [ ] m | [ ] Ouv. [ ] Corr. [ ] Retest | ________ |
| ANO-008 | ____ / ____ / ______ | ________ | ________________________ | [ ] C [ ] M [ ] m | [ ] Ouv. [ ] Corr. [ ] Retest | ________ |
| ANO-009 | ____ / ____ / ______ | ________ | ________________________ | [ ] C [ ] M [ ] m | [ ] Ouv. [ ] Corr. [ ] Retest | ________ |
| ANO-010 | ____ / ____ / ______ | ________ | ________________________ | [ ] C [ ] M [ ] m | [ ] Ouv. [ ] Corr. [ ] Retest | ________ |

PREUVE MINIMALE Toute anomalie doit contenir le scénario, les étapes exactes, le résultat obtenu, le résultat attendu, l’environnement et au moins une capture lorsque le défaut est visuel.

# 8. Bilan de campagne

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Scénarios prévus | 22 |
| Scénarios exécutés | _____ |
| Réussis | _____ |
| Échoués | _____ |
| Bloqués | _____ |
| Non applicables | _____ |
| Anomalies critiques ouvertes | _____ |
| Anomalies majeures ouvertes | _____ |
| Taux de réussite | _____ % |

## Limites et risques résiduels

Noter ici tout élément non testé : navigateur indisponible, opérateur Mobile Money non accessible, absence de données suffisantes, problème d’e-mail, service Cloudinary indisponible ou test mobile non réalisé.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

## Décision

CONCLUSION DU TESTEUR [ ] GO — tous les critères bloquants sont satisfaits [ ] GO SOUS RÉSERVE — anomalies acceptées et planifiées [ ] NO GO — au moins un risque critique reste ouvert

| Rôle | Nom | Décision / commentaire | Date et visa |
| --- | --- | --- | --- |
| Testeur | ________________ | ________________________________ | ____________ |
| Responsable produit | ________________ | ________________________________ | ____________ |
| Responsable technique | ________________ | ________________________________ | ____________ |